基于 smart-admin 框架 + SPD 系统节点详情的全流程开发文档

一、全流程总览（贴合文档 12 大模块，闭环落地）

整体流程遵循「前期准备→后端开发→前端开发→前后端联调→业务落地→流程复用→运维保障→扩展迭代」八大环节，严格对齐《院内 SPD 耗材管理系统（节点开发内容完整版）》中的模块节点、按钮功能、显示样式、数据表与视图要求，同时遵循 smart-admin-web-javascript + smart-admin-api-java17-springboot3 框架规范，无侵入式开发。

| 流程阶段 | 核心任务 | 产出物 | 文档对应依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期准备 | 环境搭建、表结构初始化、视图规范确认、资源准备（导出库 / 扫码适配） | 框架项目、初始化数据表、视图模板 | 文档「通用规范说明」「开发落地说明」「各模块数据表定义」 |
| 后端开发 | 按 12 大模块分层开发（实体→Mapper→Service→Controller），匹配按钮接口映射 | 后端业务代码、标准化接口 | 文档「各模块节点开发详情」中「对应表数据」「按钮功能」，遵循接口与按钮一一映射 |
| 前端开发 | 按文档样式规范实现 12 大模块页面，包含列表 / 操作 / 明细 / 报表视图，适配扫码 / 打印功能 | 前端业务页面、可复用视图组件 | 文档「显示样式」「对应视图」「按钮功能」，严格还原布局、状态标签、操作逻辑 |
| 前后端联调 | 接口对接、数据关联校验、按钮功能测试、异常处理优化 | 联调通过的全模块功能 | 文档「按钮与接口映射」「数据关联规范」 |
| 业务落地 | 部署上线、基础数据初始化、权限分配、功能验收 | 可运行的完整 SPD 系统 | 文档「开发落地说明」「权限控制要求」 |
| 流程复用 | 复用审核 / 申请 / 查询等通用流程，快速适配新增模块（如扩展新耗材类型管理） | 新增模块功能（快速落地） | 文档同类模块复用逻辑（如科室分类与耗材分类维护样式一致） |
| 运维保障 | 视图修改、数据调整、问题排查、耗材 / 批号 / 库存数据维护 | 稳定运行的系统、运维操作手册 | 文档「视图分类规范」「数据关联规范」 |
| 扩展迭代 | 新增文档外功能（如多维度报表）、优化扫码体验、升级批量操作效率 | 迭代后的系统版本 | 基于文档基础规范扩展，保持样式与逻辑一致性 |

二、环节 1：前期准备（对齐文档规范，避免踩坑）

1. 环境搭建（框架 + 文档要求适配）

| 组件 | 版本要求 | 安装说明 | 文档依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端环境 | JDK 17、Maven 3.8+ | 配置环境变量，验证java -version、mvn -v，确保兼容 MyBatis-Plus 关联查询 | 开发落地说明「表数据初始化」 |
| 前端环境 | 原生 JS（无需额外框架） | 复用 smart-admin-web-javascript 公共模板、CSS，确保样式统一 | 通用规范说明「前端样式统一」 |
| 数据库 | MySQL 8.0+ | 创建数据库smart_admin_spd，按文档定义执行表结构脚本（主表 + 关联表） | 各模块「对应表数据」 |
| 资源准备 | 导出库、扫码适配、打印模板 | 1. 导出库放入public/js/export/；2. 适配扫码枪自动回车提交；3. 准备打印模板（简易 / 详细版） | 文档「导出功能」「扫码功能」「打印功能」 |

2. 表结构初始化（严格按文档定义）

- 初始化顺序：先执行基础资料表（spd_manufacturer/spd_org_node/spd_material_category等），再执行业务表（spd_purchase_main/spd_dept_consume等），确保关联数据完整；

- 字段约束：按文档要求设置必填项、外键关联（如spd_material关联spd_manufacturer）、状态字段（0 = 禁用 / 1 = 启用等）；

- 新增表处理：文档新增的spd_dept_receive/spd_dept_consume等表，按字段定义创建，关联现有基础表。

3. 视图规范确认（对齐文档通用要求）

- 布局规范：统一采用「顶部查询区 + 左侧筛选区 + 中间数据展示区 + 底部分页区」，按钮居左（核心操作）/ 居右（辅助操作）；

- 样式规范：表格斑马纹、状态标签色（待审核 = 蓝色 / 已通过 = 绿色 / 已驳回 = 红色）、悬浮高亮，集采耗材标红、科室节点标蓝、仓库节点标橙；

- 视图类型：每个二级节点必备「列表视图 + 操作视图 + 明细视图」，报表类节点额外增加「报表导出视图」。

三、环节 2：后端开发全流程（贴合文档模块 + 框架分层）

核心原则：按文档「对应表数据」分层开发，每个按钮功能映射独立接口，遵循 smart-admin 接口规范（返回R对象）

步骤 1：模块目录创建（按文档 12 大模块划分）

在com.smart下新建 12 个业务模块目录（spd_base_info/spd_base_info_audit_mat/spd_stock_monitor等），每个模块按entity→mapper→service→controller分层。

步骤 2：实体类开发（对接文档「对应表数据」）

- 继承框架BaseEntity，包含公共字段（id/createTime/updateTime/delFlag）；

- 字段命名与文档一致（主表 / 关联表字段一一对应），示例：

java

运行

// 基础资料维护实体（对应文档1.1）package com.smart.spd_base_info.entity;

import com.smart.common.core.domain.BaseEntity;import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName;import lombok.Data;import lombok.EqualsAndHashCode;

@Data@EqualsAndHashCode(callSuper = true)@TableName("spd_material") // 文档主表定义public class SpdMaterial extends BaseEntity {

private String materialName; // 耗材名称

private String spec; // 规格

private String manufacturerId; // 关联厂家ID（文档关联表spd_manufacturer）

private String categoryId; // 关联分类ID（文档关联表spd_material_category）

private Integer collectStatus; // 集采状态

private String registrationNo; // 注册证号

private Integer status; // 状态（1=可用/0=停用）

// 其他字段按文档补充}

步骤 3：Mapper 层开发（MyBatis-Plus，对接文档关联关系）

继承BaseMapper，复杂查询按文档需求添加（如库存三层视图的关联查询），示例：

java

运行

// 库存查询Mapper（对应文档4.3）package com.smart.spd_stock_monitor.mapper;

import com.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper;import com.smart.spd_stock_monitor.entity.SpdStock;import org.springframework.stereotype.Repository;import java.util.List;import java.util.Map;

@Repositorypublic interface SpdStockMapper extends BaseMapper<SpdStock> {

// 三层视图关联查询（耗材+批号+标签/散货+仓库+货位）

List<Map<String, Object>> queryStockThreeLayer(Map<String, Object> params);}

步骤 4：Service 层开发（封装文档「按钮功能」逻辑）

接口定义文档按钮对应的业务方法（如批量配置、审核通过、打包等），实现类处理业务逻辑（如安全量计算、库存同步、状态更新），示例：

java

运行

// 库存安全量监控Service（对应文档4.1）package com.smart.spd_stock_monitor.service;

import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.IService;import com.smart.spd_stock_monitor.entity.SpdStockSafety;import java.util.List;

public interface ISpdStockSafetyService extends IService<SpdStockSafety> {

// 批量配置安全量（文档按钮功能）

boolean batchConfigSafetyStock(List<SpdStockSafety> safetyList);

// 预警状态计算（低于最低/高于最高库存）

List<SpdStockSafety> calculateWarnStatus();}

步骤 5：Controller 层开发（按钮与接口映射）

按文档「按钮功能」定义接口，请求路径规范：/模块名/节点名/功能名，返回R对象，示例：

java

运行

// 基础资料维护Controller（对应文档1.1）package com.smart.spd_base_info.controller;

import com.smart.common.core.domain.R;import com.smart.spd_base_info.entity.SpdMaterial;import com.smart.spd_base_info.service.ISpdMaterialService;import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;import org.springframework.web.bind.annotation.*;import java.util.List;

@RestController@RequestMapping("/spd/baseInfo/material")public class SpdMaterialController {

@Autowired

private ISpdMaterialService materialService;

// 新增耗材（文档按钮功能）

@PostMapping("/add")

public R<Boolean> add(@RequestBody SpdMaterial material) {

return R.ok(materialService.save(material));

}

// 批量配置（文档按钮功能）

@PostMapping("/batchConfig")

public R<Boolean> batchConfig(@RequestBody List<SpdMaterial> materialList) {

return R.ok(materialService.batchConfig(materialList));

}}

步骤 6：后端配置与校验

- 配置application.yml：数据库连接、端口、日志路径，MyBatis-Plus mapper 扫描路径；

- 接口测试：按文档按钮功能，用 Postman 测试所有接口（新增 / 编辑 / 审核 / 批量操作等），确保返回code:200；

- 数据关联校验：验证关联表查询（如耗材关联厂家、采购单关联配送单）是否正常。

四、环节 3：前端开发全流程（贴合文档样式 + 框架前端规范）

核心原则：按文档「显示样式」「对应视图」开发，复用框架公共模板，原生 JS 实现，确保样式、功能与文档一致

步骤 1：模块页面创建（按文档 12 大模块划分）

- 目录结构：在page/下新建模块目录（spd-base-info/spd-stock-monitor等），每个二级节点对应独立 HTML 文件；

- 模板复用：复用 smart-admin-web-javascript 公共头部、侧边栏、底部，仅修改核心业务区域。

步骤 2：资源引入（按文档功能要求）

html

预览

<!-- 框架公共资源 --><link rel="stylesheet" href="/css/common.css"><script src="/js/axios.min.js"></script><!-- 导出库（文档导出功能） --><script src="/js/export/FileSaver.min.js"></script><script src="/js/export/docx.min.js"></script><script src="/js/export/xlsx.full.min.js"></script><!-- 公共工具（扫码适配/打印） --><script src="/js/common/scan-util.js"></script><script src="/js/common/print-util.js"></script>

步骤 3：页面开发（严格还原文档「显示样式」）

以「1.1 基础资料维护」为例，按文档布局实现：

html

预览

<!-- 顶部查询区（文档定义：耗材名称/规格/型号/分类模糊查询+状态筛选） --><div class="query-area">

<input type="text" id="materialName" placeholder="耗材名称">

<input type="text" id="spec" placeholder="规格">

<select id="categoryId">

<option value="">全部分类</option>

<!-- 动态加载分类数据 -->

</select>

<select id="status">

<option value="">全部状态</option>

<option value="1">可用（绿色）</option>

<option value="0">停用（灰色）</option>

</select>

<button class="smart-btn query-btn">查询</button>

<button class="smart-btn reset-btn">重置</button></div>

<!-- 中间表格区（文档定义：斑马纹、核心字段、列排序/固定/隐藏） --><table id="materialTable" class="smart-table zebra-table">

<thead>

<tr>

<<th>名称</</th>

<<th>规格</</th>

<<th>型号</</th>

<<th>厂家</</th>

<<th>集采状态</</th>

<<th>注册证号</</th>

<<th>状态</</th>

<<th>操作</</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<!-- 动态渲染数据，集采状态标红，状态用标签色 -->

</tbody></table>

<!-- 操作按钮区（文档定义：核心按钮居左，辅助按钮居右） --><div class="btn-area">

<button class="smart-btn primary-btn" id="addBtn">新增</button>

<button class="smart-btn primary-btn" id="editBtn">编辑</button>

<button class="smart-btn danger-btn" id="deleteBtn">删除</button>

<div class="right-btn-group">

<button class="smart-btn secondary-btn" id="importBtn">导入</button>

<button class="smart-btn secondary-btn" id="exportBtn">导出</button>

<button class="smart-btn secondary-btn" id="batchConfigBtn">批量配置</button>

<button class="smart-btn secondary-btn" id="refreshBtn">刷新</button>

</div></div>

步骤 4：视图实现（对接文档「对应视图」）

- 列表视图：分页渲染、状态标签色、列操作（排序 / 固定 / 隐藏），示例：

javascript

运行

// 渲染耗材列表（贴合文档样式）function renderMaterialList(dataList) {

const tbody = document.getElementById("materialTable tbody");

tbody.innerHTML = "";

dataList.forEach(item => {

const tr = document.createElement("tr");

// 集采状态标红，状态标签色

tr.innerHTML = `

<td>${item.materialName}</td>

<td>${item.spec}</td>

<td>${item.model}</td>

<td>${item.manufacturerName}</td>

<td class="${item.collectStatus === 1 ? 'red-text' : ''}">${item.collectStatus === 1 ? '是' : '否'}</td>

<td>${item.registrationNo}</td>

<td><span class="status-tag ${item.status === 1 ? 'green-tag' : 'gray-tag'}">${item.status === 1 ? '可用' : '停用'}</span></td>

<td>

<button class="edit-btn" data-id="${item.id}">编辑</button>

<button class="delete-btn" data-id="${item.id}">删除</button>

</td>

`;

tbody.appendChild(tr);

});}

- 操作视图（新增 / 编辑 / 审核）：按文档分栏布局、字段校验，示例：

javascript

运行

// 新增耗材弹窗（文档定义：分栏布局：基础信息/资质信息/集采信息）function openAddModal() {

const modal = document.getElementById("addModal");

modal.style.display = "block";

// 分栏布局表单，必填项标*，注册证号格式校验}

- 明细视图：抽屉式弹窗，展示全量字段 + 关联信息，示例：

javascript

运行

// 耗材明细视图（文档定义：抽屉弹窗，关联厂家/分类信息）function openDetailModal(id) {

axios.get(`/spd/baseInfo/material/get/${id}`).then(res => {

const data = res.data.data;

const drawer = document.getElementById("detailDrawer");

// 渲染全量字段+厂家/分类信息

drawer.innerHTML = `

<div class="detail-item"><label>名称：</label>${data.materialName}</div>

<div class="detail-item"><label>规格：</label>${data.spec}</div>

<div class="detail-item"><label>厂家：</label>${data.manufacturerName}</div>

<div class="detail-item"><label>分类：</label>${data.categoryName}</div>

<!-- 其他全量字段 -->

`;

drawer.style.display = "block";

});}

- 特殊视图：按文档实现三层库存查询、标签追溯时间轴、扫码消耗等，示例：

javascript

运行

// 三层库存查询视图（文档4.3：查询区+批号汇总区+明细区）function renderThreeLayerStock(dataList) {

// 第一层：查询区（已实现）

// 第二层：批号汇总区（展开/折叠）

const batchSection = document.getElementById("batchSection");

// 第三层：明细区（标签/散货标签页）

const detailSection = document.getElementById("detailSection");

// 联动逻辑：选中批号加载明细}

步骤 5：按钮功能绑定（对接后端接口）

按文档「按钮功能」绑定事件，调用对应接口，示例：

javascript

运行

// 批量配置按钮（文档1.1功能）document.getElementById("batchConfigBtn").addEventListener("click", function() {

const selectedData = getSelectedRows(); // 获取选中行数据

axios.post("/spd/baseInfo/material/batchConfig", selectedData)

.then(res => {

if (res.data.code === 200) {

alert("批量配置成功！");

refreshList(); // 刷新列表

}

});});

// 导出按钮（文档1.1功能）document.getElementById("exportBtn").addEventListener("click", function() {

exportExcel("materialTable", "耗材基础资料"); // 调用公共导出函数});

五、环节 4：前后端联调（对齐文档按钮与接口映射）

- 环境配置：前端统一请求地址http://localhost:8080，后端启动服务，确保端口一致；

- 接口对接：按文档每个模块的按钮功能，逐一测试（新增 / 编辑 / 审核 / 批量操作 / 导出 / 打印 / 扫码等），验证数据返回正确；

- 异常排查：

  - 接口 404：检查请求路径与 Controller 路径是否一致（如/spd/baseInfo/material/add）；

  - 数据关联失败：检查关联表外键是否正确（如耗材manufacturerId对应厂家表id）；

  - 样式异常：对照文档「显示样式」调整 CSS（状态标签色、布局结构）；

- 特殊功能验证：测试扫码枪录入、定数包收货 / 拒收、标签追溯时间轴、打印模板等文档要求的特殊功能。

六、环节 5：业务落地（按文档要求部署）

- 后端部署：mvn clean package打包为 jar 包，服务器后台运行，配置日志路径；

- 前端部署：将前端静态资源放入 Nginx，配置反向代理指向后端接口，确保样式统一；

- 数据初始化：按文档「开发落地说明」，先导入基础资料（厂家 / 科室 / 分类），再导入业务数据；

- 权限分配：基于 smart-admin 权限框架，按文档角色要求分配权限（科室用户→科室管理模块，库管员→收货 / 出库模块）；

- 功能验收：对照文档「各模块节点开发详情」，逐一验收按钮功能、显示样式、视图类型是否达标。

七、环节 6：流程复用（按文档同类模块逻辑）

文档中多个模块存在相同流程（如审核 / 申请 / 查询），复用核心逻辑快速落地：

- 后端复用：复制审核接口、申请接口模板，修改实体类与数据表关联（如基础资料审核→物价审核）；

- 前端复用：复制列表 / 操作 / 明细视图模板，修改表格字段、接口路径、样式细节（如科室分类维护→耗材分类维护）；

- 示例：从「科室申领模块」复用至「科室退库模块」，仅需修改：

  - 后端：实体类（spd_apply_main→spd_dept_return）、接口路径（/spd/apply/→/spd/deptReturn/）；

  - 前端：表格字段（申领数量→退库数量）、状态标签（待申领→待退库）、接口请求路径。

八、环节 7：运维保障（贴合文档可维护性要求）

- 视图修改：直接编辑 HTML 表格字段、样式标签，无需修改核心逻辑（如新增列、调整状态颜色）；

- 数据调整：

  - 简单调整：直接修改数据库表数据（如批号修改、安全量调整）；

  - 批量调整：使用前端导入功能，按文档模板填写数据批量上传；

- 问题排查：

  - 前端：F12 控制台查看接口状态、报错信息，对照文档样式检查 CSS；

  - 后端：查看logs/smart-admin.log日志，定位接口异常；

- 依赖补全：导出库 / 打印模板缺失时，补全至对应目录即可。

九、环节 8：扩展迭代（基于文档规范扩展）

- 新增模块：按文档模板新增（如「耗材报废管理」），复用申请→审核→执行流程；

- 新增功能：按文档样式规范添加多维度报表、数据统计卡片、手机端适配等；

- 框架升级：因无侵入式开发，可直接升级 smart-admin 框架核心，不影响业务功能。

十、核心总结

- 全流程严格对齐《院内 SPD 耗材管理系统（节点开发内容完整版）》，覆盖 12 大模块、所有按钮功能、显示样式与视图要求；

- 前后端遵循 smart-admin 框架规范，按钮与接口一一映射，数据关联完整，权限控制贴合角色需求；

- 开发落地性强，复用逻辑显著降低开发成本，运维修改无需复杂技术，符合文档「易维护」要求；

- 特殊功能（三层查询、扫码、标签追溯、打印）完全按文档实现，满足 SPD 系统业务场景。